# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОГУРАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУРАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13.02. 2026    №  14

х. Богураев

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Богураевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» и эффективности использования финансовых средств за 2025 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Богураевского сельского поселения от 21.03.2018 № 49 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Богураевского сельского поселения», Администрация Богураевского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Богураевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» и эффективности использования финансовых средств за 2025 год, утвержденной постановлением Администрации Богураевского сельского поселения от 30.11.2018 № 132, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

| Глава Администрации Богураевского сельского поселения | В.П. Белоконев |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

Администрации

Богураевского

сельского поселения

от 14.02.2026 №   14

Отчет

о реализации муниципальной программы

Богураевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Богураевского сельского поселения, повышения уровня безопасности дорожного движенияв рамках реализации муниципальной программы Богураевского сельского поселения«Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Богураевского сельского поселения от 30.11.2018 №131(далее – муниципальная программа),ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 годуреализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; грейдерование и подсыпка дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги);

- нанесение дорожной разметки,

-с населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

Выполнение всех мероприятий направлено на развитие транспортной системы, которая обеспечит стабильное развитие Богураевского сельского поселения. Созданные условия позволят создать современную систему обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов. Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние позволит снизить уровень аварийности, снизить тяжесть последствий от ДТП на автодорогах, повысить безопасность дорожного движения на территории Богураевского сельского поселения.

Достижению указанных результатов в 2025 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в Приложении № 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и/или приоритетных проектов (программ), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Богураевского сельского поселения» предусмотрена реализация2-х основных мероприятий, и 1-го контрольного события.

Основное мероприятие 1.1.«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено не в полном объеме.

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Богураевского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1-го контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки–1.

Контрольное событие муниципальной программы 1

- проведена очистка дорог от снега в населенных пунктах Богураевского сельского поселения;

- выполнены работы по очистке проезжей части и обочин дорог от мусора, грязи и посторонних предметов в населенных пунктах Богураевского сельского поселения;

- произведен покос травы вдоль дорог в населенных пунктах;

- выполнены работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжейчасти автомобильной дороги за счет средств районного бюджета.

В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Богураевского сельского поселения»предусмотрено реализация 1-го основного мероприятия, и 1-го контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» выполнена в полном объеме.

Контрольное событие муниципальной программы 2:

-была обновлена дорожная разметка;

- проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения с населением.

Описание результатов реализации основных мероприятий программ в 2025году отражено в Приложении 1 настоящего отчета.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2025 году, является своевременное поступление средств муниципального дорожного фонда, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 1818,7тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 0,0 тыс. рублей;

средства бюджетарайона – 1818,7тыс. рублей.

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Богураевского сельского поселенияот 27.12.2022 № 50«О бюджете Богураевского сельского поселенияна 2023 год и на плановый период 2025 и 2025 годов»составил 1818,7тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1818,7тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 0,0 тыс. рублей;

средства бюджета района – 1818,7тыс.руб.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1818,679тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 0,0 тыс. рублей;

средства бюджета района – 1818,679 тыс. рублей.

внебюджетные источники –0,0тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализациимуниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2025 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателей, по 3 из которыхфактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения». Плановое значение – 56,1%, фактическое значение-56,1%.

Показатель 1.1 «Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение–0км., фактическое значение-0км.

Показатель 2.1 «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение - 0 чел., фактическое значение–0 чел.

Показатель 2.2 «Тяжесть последствий (количество лиц погибших, в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших)» – плановое значение0, фактическое значение – 0.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программыБогураевского сельского поселения приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна 3:3=1. Это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 3:3=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации рассчитывалась в несколько этапов:

  - Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Богураевского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна 3:3=1

  - Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз=1343,3:1343,2=1

  - Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна 1:1=1

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр=1*0,5+1*0,3+1*0,2=1,0

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2025 год видно, что все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Богураевского сельского поселения.

Приложение № 1к отчету

о реализации муниципальной программы

Богураевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2025год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальных программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2025 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Богураевского сельского поселения» | Глава Администрации поселения /Инспектор по благоустройству | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | ОМ 1.1. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации поселения Инспектор по благоустройству | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; грейдирование и подсыпка дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги | выполнены мероприятия в полном объеме | - |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава Администрации поселения./Инспектор по благоустройству |  |  |  | - | - | - |
| 8 | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Богураевского сельского поселения» | Глава Администрации поселения./ заведующий сектором муниципального хозяйства | X | Х | X |  |  |  |
| 9 | ОМ 2.1. «мероприятия по организация безопасности дорожного движения» | Глава Администрации поселения /заведующий сектором муниципального хозяйства | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение работ по организации дорожного движения. | Проведены работы по нанесению горизонтальной разметки на пешеходных переходах, работы по установке недостающих знаков улично-дорожной сети. | - |
| 10 | ОМ 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава Администрации поселения ./ заведующий сектором муниципального хозяйства | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Профилактические мероприятия | Проведение агитационных бесед по пропаганде дорожного движения среди населения, оформлено 2 «уголка» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения | - |
| 11 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации поселения./ заведующий сектором муниципального хозяйства | 31.12.2025 | X | 31.12.2025 | Проведение работ по организации дорожного движения. Профилактические мероприятия. | Проведены работы по нанесению горизонтальной разметки на пешеходных переходах, работы по установке недостающих знаков улично-дорожной сети. Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения. | - |

Приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

Богураевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2025год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего | 1818,7 | 1818,7 | 1818,679 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 1818,7 | 1818,7 | 1818,679 |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | X | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Богураевского сельского поселения» | всего | 1980,6 | 1980,6 | 1980,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 1980,6 | 1980,6 | 1980,5 |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | X | - |
| ОМ1.1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 1518,7 | 1518,7 | 1518,679 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 1518,7 | 1518,7 | 1518,679 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | X | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Богураевского сельского поселения» | всего | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | X | - |
| ОМ 2.1 «Организация дорожного движения» | всего | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | X | - |
| ОМ 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | X | - |

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

Богураевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2025год

СВЕДЕНИЯ

### о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2025 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниипальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | процент | 55,7 | 56,1 | 56,1 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Богураевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель 1.1. Количество километров, построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,0 | 0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Богураевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 0 | 0 | 0 | - |

Приложение № 4 к отчету

о реализации муниципальной программы

Богураевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2025год

СВЕДЕНИЯ

об исполнении плана реализации муниципальной программы:«Развитие транспортной системы»

за 2025 г

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения<3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Богураевского сельского поселения» | Глава Администрации поселения | X | X | X | 1818,7 | 1818,7 | 1818,679 | 0,021 |
| 2 | ОМ 1.1. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации поселения | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1518,7 | 1518,7 | 1518,679 | 0,021 |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава Администрации поселения |  | X | 31.12.2025 | X | X | X | X |
| 5 | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Богураевского сельского поселения» | Глава Администрации поселения | X | X | X | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
| 6 | ОМ 2.1. «обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения» | Глава Администрации поселения | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам. Выполнены работы по нанесению горизонтальной разметки на пешеходных переходах по ул. Школьная х.БогураевБогураевского сельского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
| 7 | ОМ 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава Администрации поселения | Проведение агитационных бесед по пропаганде дорожного движения среди населения, оформление тематических материалов | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации поселения | Дорожные знаки и разметка находятся в исправном состоянии. Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения. | X | 31.12.2025 | X | X | X | X |
| 12 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1818,7 | 1818,7 | 1818,679 | 0,021 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Богураевского сельского поселения – Глава Администрации поселения |  |  |  | 1818,7 | 1818,7 | 1818,679 | 0,021 |