РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОГУРАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУРАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2026 №19

х. Богураев

О ходе реализации муниципальной программы

Богураевского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2025 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Богураевского сельского поселения от 30.11.2018 № 133  «Об  утверждении  муниципальной программы Богураевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить отчет о проводимых программных мероприятиях по муниципальной программе Богураевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2025 год, согласно приложения к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального   опубликования.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Богураевского сельского

поселения                                                                              В.П. Белоконев

Приложение

к постановлению

Администрации Богураевского

сельского поселения

от 19.02.2026г. № 19

ОТЧЕТ

О ходе реализации муниципальной программы Богураевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» и эффективности использования финансовых средств за 2025 год

Реализация политики энергосбережения на территории Белокалитвинского района, основанной на принципах эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов и контроля над их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат средств местного бюджета.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения, в том числе программ по установке приборов учета в многоквартирных жилых домах.      	Принятая на федеральном и региональном уровнях энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи социально-экономического развития  в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития муниципальных образований.

Основной целью Программы является снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов, потребленных организациями муниципальной бюджетной сферы, жилищным фондом.

Кроме того, целями Программы являются снижение потерь тепловой и электрической энергии, воды и улучшение экологической ситуации.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы

необходимо решить следующие задачи:

1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением.

2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

II. Оценка эффективности реализации Программы.

Годовой отчёт о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий приведен в таблице №1,2 к настоящему приложению.

В 2025 году на реализацию всех мероприятий Программы было запланировано – 319,2 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета – 319,2 тыс. руб.

Средства предусмотренные на реализацию Программы, были использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы за 2025 год, отсутствуют.

Ведущий специалист                                                                      Н.Ф.Пономарева

таблица №1 к Приложению

ОТЧЕТ

О ходе реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики Богураевского сельского поселения»» за 12 месяцев 2025 года

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 |  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений органов местного самоуправления и в муниципальных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений органов местного самоуправления и в муниципальных бюджетных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Расходы на реализацию комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий | Сектор муниципального хозяйства Администрации Богураевского сельского поселения | обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | 01.01.2025 | 31.12.25 | 2,5 | 0,0 | 0,00 |  |
| 1.3 |  | Расходы на реализацию комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий | Сектор муниципального хозяйства Администрации Богураевского сельского поселения | Повышение надежности электрических сетей и увеличение уровня освещенности улично-дорожной сети | 01.01.2025 | 31.12.25 | 316,7 | 248,6 | 248,6 |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 319,2 | 248,6 | 248,6 |  |

таблица №2 к Приложению

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 12 месяцев 2025 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики Богураевского сельского поселения» | всего | 319,2 | 248,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 319,2 | 248,6 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений органов местного самоуправления и в муниципальных бюджетных учреждениях» | всего | 319,2 | 248,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 319,2 | 248,6 |