# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОГУРАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУРАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2026         № 21

х.Богураев

| О ходе реализации муниципальной программы Богураевского сельского поселения «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г., в 2019-2030 годах» за 2025 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Богураевского сельского поселения от 15.07.2025 № 105 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Богураевского сельского поселения», Администрация Богураевского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г., в 2019-2030 годах» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Богураевского сельского

поселения                                                                              В.П. Белоконев

Приложение

к постановлению

Администрации Богураевского

сельского поселения

19.02.2026  №  21

Отчет о реализации муниципальной программы

Богураевского сельского поселения

«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г., в 2019-2030 годах» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания благоприятных и комфортных условий проживания в рамках реализации муниципальной программы Богураевского сельского поселения «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г., в 2019-2030 годах», утвержденной постановлением Администрации Богураевского сельского поселения от 13.02.2019 № 24 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечены Администрацией Богураевского сельского поселения безопасные и благоприятные условия проживания граждан.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках реализации муниципальной программы выполнение контрольных мероприятий не запланировано.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы, отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 512,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

районный бюджет – 0,0 тыс.рублей;

областной бюджет – 512,8 тыс.рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2025 год

Для достижения целей муниципальной программы поставлены следующие задачи:

1. Сокращение жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, расселение ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ. Решение задачи предполагает переселение семей, проживающих в фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, и снос домов, расселение которых завершено в полном объеме и земельные участки под которыми имеют перспективы использования.

2. Обеспечение жильем льготных категорий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях: детей-сирот, молодых и многодетных семей.

В рамках муниципальной программы предусмотрено участие муниципальных образований Белокалитвинского района и привлечение средств местных бюджетов.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В дальнейшем предлагается продолжить осуществление мероприятий муниципальной программы вплоть до 2030 года. Основные мероприятия программы включены в постановление Администрации Богураевского сельского поселения от 13.02.2019 № 24 «Об утверждении муниципальной программы Богураевского сельского поселения «Переселение граждан 
из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2019 – 2030 годах».

### Приложение 1

### к отчету о реализации муниципальной программы

### Богураевского сельского поселения

«Переселение граждан 
из многоквартирных домов, признанных аварийными

после 1 января 2012 г., в 2019 – 2030 годах» за 2025 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий

муниципальной программы за 2025 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2019 – 2030 годах» | Сектор муниципального хозяйства | Х | Х | Х | - | - | - |
|  | Муниципальный проект «формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда» | Сектор муниципального хозяйства | - | - | - | - | - | - |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Снос или реконструкция расселенного аварийного жилищного фонда и информирование о проделанной работе Администрации Белокалитвинского района в течение месяца после завершения работ» | Сектор муниципального хозяйства | - | - | - | - | - | - |

### Приложение 2

### к отчету о реализации муниципальной программы

### Богураевского сельского поселения

«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными

после 1 января 2012 г., в 2019 – 2030 годах» за 2025 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2025г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2019 – 2030 годах» | Всего: | 512,8 | - | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 512,8 | - | 0,0 |
|  | районный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Муниципальный проект «формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда» | Всего: | 512,8 | - | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 512,8 | - | 0,0 |
|  | районный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Снос или реконструкция расселенного аварийного жилищного фонда и информирование о проделанной работе Администрации Белокалитвинского района в течение месяца после завершения работ» | Всего: | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | районный бюджет | - | - | - |

### Приложение 3

### к отчету о реализации муниципальной программы

### Богураевского сельского поселения

«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных

аварийными после 1 января 2012 г., в 2019 – 2030 годах» за 2025 год

Сведения

о достижении значений показателей

| № п/п |  | Номер и наименование | Единица измерения |  | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2019 – 2030 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции |  |  | семей |  | - | 0 |  |  | 0 | - |  |
| Муниципальный проект «формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | обеспечение безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, которые в период с 1 января 2012г. по 1 июня 2016г. признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. | семей |  | - |  |  | 0 | 0 |  |  | - |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Снос или реконструкция расселенного аварийного жилищного фонда и информирование о проделанной работе Администрации Белокалитвинского района в течение месяца после завершения работ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | снижение доли населения Богураевского сельского поселения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | человек |  | - |  |  | 0 | 0 |  |  | - |

Ведущий специалист	Н.Ф.Пономарева