# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОГУРАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУРАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ-проект

от ___.___. 2026 № ___

х. Богураев

Об утверждении Порядка принятия решений о консервации и возобновлении строительства, реконструкции ранее законсервированного объекта капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Богураевское сельское поселение» Белокалитвинского района Ростовской области, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств местного бюджета

В соответствии с пунктами 15, 20 Правил проведения консервации объекта капитального строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2025 № 802, Администрация Богураевского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок принятия решений о консервации и возобновлении строительства, реконструкции ранее законсервированного объекта капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Богураевское сельское поселение» Белокалитвинского района Ростовской области, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств местного бюджета, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Богураевского сельского

поселения	                           	В.П. Белоконев

Верно:

Ведущий специалист                                                                       Н.Ф. Пономарева

Проект подготовил:

Специалист первой категории                                                           Т.А. Каменцева

Приложение

к постановлению Администрации

Богураевского сельского поселения

от ___. ___.  2026 №____

ПОРЯДОК
принятия решений о консервации и возобновлении 
строительства, реконструкции ранее законсервированного 
объекта капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Богураевское сельское поселение» Белокалитвинского района Ростовской области, строительство,

реконструкция которого осуществлялись полностью или частично

за счет средств местного бюджета

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок в соответствии с Правилами проведения консервации объекта капитального строительства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2025 № 802, устанавливает порядок принятия Администрацией Богураевского сельского поселения решения о консервации объекта капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Богураевское сельское поселение» Белокалитвинского района Ростовской области, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств местного бюджета, решения о возобновлении строительства, реконструкции ранее законсервированного объекта капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Богураевское сельское поселение» Белокалитвинского района Ростовской области, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств местного бюджета (далее соответственно – Правила, решение о консервации, решение о возобновлении строительства, реконструкции, объект капитального строительства).

2. Принятие решения о консервации

2.1. Решение о консервации принимается при необходимости прекращения работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства или их приостановления более чем на 6 месяцев.

2.2. Проект решения о консервации подготавливается органом местного самоуправления, на основании письменного уведомления лица, осуществляющего строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства.

2.3. В решении о консервации должны быть определены:

перечень работ по консервации объекта капитального строительства, сформированный с учетом положений пункта 2.7 настоящего раздела;

лица, ответственные за сохранность и безопасность объекта капитального строительства, в том числе конструкций, оборудования, материалов, а также территории, используемой для возведения объекта капитального строительства (далее – строительная площадка) (должностное лицо застройщика (технического заказчика);

сроки подготовки комплекта документов, включающего графические, расчетные и текстовые материалы, необходимые для организации и проведения работ по консервации объекта капитального строительства (техническая документация), а также сроки начала и окончания проведения работ по его консервации;

размер средств на проведение работ по консервации объекта капитального строительства, определяемый на основании акта, подготовленного лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию объекта капитального строительства (подрядчик), и утвержденного застройщиком (техническим заказчиком);

признаки (один и более), указывающие на необходимость проведения работ по сохранению строительной конструкции объекта капитального строительства, направленных на предотвращение дальнейшего ухудшения состояния или разрушения объекта капитального строительства;

объем и источник финансового обеспечения расходов, связанных с консервацией объекта капитального строительства.

2.4. В состав работ по консервации объекта капитального строительства входят в том числе:

выполнение конструкций, в том числе временных, принимающих проектные нагрузки;

монтаж оборудования, дополнительно закрепляющего неустойчивые конструкции и элементы, или демонтаж таких конструкций и элементов;

освобождение емкостей и трубопроводов от опасных и горючих жидкостей, закрытие или сварка люков и крупных отверстий;

приведение технологического оборудования в безопасное состояние;

отключение инженерных коммуникаций, в том числе временных (за исключением тех, которые необходимы для обеспечения сохранности объекта капитального строительства);

принятие необходимых мер, препятствующих несанкционированному доступу внутрь объекта капитального строительства и на территорию строительной площадки.

2.5. Уполномоченный орган не позднее 5 рабочего дня со дня принятия решения о консервации направляет его копию застройщику (техническому заказчику).

3. Принятие решения о возобновлении строительства, реконструкции

3.1. Проект решения о возобновлении строительства (реконструкции законсервированного объекта капитального строительства, а также об источнике финансового обеспечения расходов, связанных с приведением ранее законсервированного объекта капитального строительства в состояние, при котором возможно продолжение его строительства (реконструкции), подготавливается органом местного самоуправления на основании письменного уведомления заказчика.

3.2. В случае возобновления строительства (реконструкции) на ранее законсервированном объекте капитального строительства заказчик осуществляет:

- обследование технического состояния объекта капитального строительства, по результатам которого определяются необходимый объем и стоимость работ по восстановлению утраченных или разрушенных за период консервации конструктивных элементов или деталей объекта капитального строительства;

- внесение (при необходимости) изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации, с последующим проведением в отношении указанных изменений государственной экспертизы проектной документации и государственной экологической экспертизы (если законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение государственной экологической экспертизы) либо подготовку новой проектной документации.

3.3. Решение о возобновлении строительства (реконструкции) ранее законсервированного объекта капитального строительства принимается органом местного самоуправления, которым определяется в том числе источник финансового обеспечения расходов, связанных с завершением строительства (реконструкции) объекта капитального строительства.

3.4. Решение о возобновлении строительства (реконструкции) ранее законсервированного объекта капитального строительства, подлежащего включению в предусмотренный статьей 55.35 Градостроительного кодекса Российской Федерации региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, принимается при наличии в отношении такого объекта капитального строительства управленческого решения, принятого в соответствии с абзацем вторым подпункта «а» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26.07.2022 № 1333 «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства».

3.5. Орган местного самоуправления обязан заблаговременно, но не позднее чем за 7 рабочих дней до возобновления строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, направить в орган, выдавший разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, уведомление о возобновлении строительства (реконструкции) объекта капитального строительства.

4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с принятием решения о консервации, решения о возобновлении строительства, реконструкции

4.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с консервацией объекта капитального строительства, или расходов, связанных с приведением такого объекта капитального строительства, ранее законсервированного, в состояние при котором возможно продолжение его строительства (реконструкции), осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных заказчику на цели, связанные с осуществлением капитальных вложений, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с консервацией объекта капитального строительства, в отношении объекта капитального строительства, подлежащего включению в предусмотренный статьей 55.35 Градостроительного кодекса Российской Федерации региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, осуществляется при наличии управленческого решения, предусмотренного подпунктом «а» пункта 1 постановления Правительства Российской  Федерации от 26 июля 2022 года № 1333 «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства».

Верно:

Ведущий специалист                                                                       Н.Ф. Пономарева