Утвержден Глава Администрации Богураевского сельского поселения ____________________В.П.Белоконев «15» июля 2025г.

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды на территории Богураевского сельского поселения»

за первое полугодие  2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы

| № | Статус факти-ческого/ прогноз-ного значения за отчет-ный период | Наименова-ние показателя | Уро-вень показа-теля | Признак возраста-ния/ убыва-ния | Едини-цаизмере-ния (по ОКЕИ) | Плано-воезначе-ние на конец отчет-ногоперио-да | Факти-ческое значение на конец отчет-ного периода | Прог-нозноезначе-ние на конец отчет-ного периода | Подтвер-жда-ющий документ | Пла-новоезначе-ние на конец теку-щего года | Прог-ноз-ноезначе-ние на конец теку-щего года | Информационная система | Коммен-тарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель муниципальной программы «Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Богураевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Содержание и благоустройство территорий общественного пользования на территории Богураевского сельского поселения | ФП в НП | возрас-тания | процент | – | – | – |  | 50 | 50 | – | показа-тель годовой (дости-жение запла-нировано на конец 2025 года) |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной)программы

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмот-рено паспортом | Сводная бюджет-наяроспись | Лимиты бюджет-ныхобяза-тельств | Принятые бюджетные обяза-тельства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Богураевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Богураевского сельского поселения» всего, в том числе: | 2908,0 | 2908,0 | 2908,0 | 2908,0 | 1214,04 | 42 |  |
| Областной бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 2908,0 | 2908,0 | 2908,0 | 2908,0 | 1214,04 | 42 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Основные направления благоустройства территории», в том числе: | 2908,0 | 2908,0 | 2908,0 | 2908,0 | 1214,04 | 42 |  |
| Областной бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 2908,0 | 2908,0 | 2908,0 | 2908,0 | 1214,04 | 42 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения.», в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |