Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Богураевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

# по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Богураевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрацией Богураевского сельского поселения от 30.11.2018 № 133. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 319,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 319,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за 9 месяцев 2025 года составило 191,6 тыс. рублей или 60 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий 1 - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»;

На реализацию комплекса процессных мероприятия  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» в 2025 году муниципальной  программой предусмотрено 319,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 319,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 191,6 тыс. рублей или 60 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), выполнение которого планируется  до конца 2025 года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достижения показателей ввиду того, что достижение мероприятий и показателей запланировано на конец 2025 года.