Пояснительная информация к отчету о ходе реализации Муниципальной программы Богураевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

на 2025 год по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Богураевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Богураевского сельского поселения от 30.11.2018 № 132.

На реализацию муниципальной программы

в 2025 году предусмотрено 1818,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1818,7 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 1160,6 тыс. рублей или 64 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Богураевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» включает в себя следующие структурные элементы:

- Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения»;

-Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».

В рамках муниципальной программы Богураевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2025 году предусмотрено достижение 1показателя муниципальной программы. По итогам 9 месяцев 2025 года достижение показателей не запланировано.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения» в 2025 году программой предусмотрено 300,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 300,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 297,8 тыс. рублей или 99,3 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2025 году  муниципальной (комплексной) программой предусмотрено 1518,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1518,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 862,8 тыс. рублей или 56,8 процентов.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.