РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОГУРАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУРАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.04.2026 № 47

х. Богураев

О внесении изменений в постановление Администрации Богураевского сельского поселения от 13.02.2019 № 24

В целях обеспечения реализации муниципальной программы Богураевского сельского поселения «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г., в 2019-2030 годах», Администрация Богураевского сельского поселения постановляет:

- Внести в постановление Администрации Богураевского сельского поселения от 13.02.2019 № 24 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г., в 2019-2030 годах» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026 г., после официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Богураевского сельского поселения на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Богураевского сельского

поселения                                                                              В.П. Белоконев

Приложение

к постановлению Администрации

Богураевского сельского поселения

от __________.2026  № ______

Изменения, вносимые в постановление

Администрации Богураевского сельского поселения от 13.02.2019 № 24

«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г., в 2019-2030 годах»»

- Приложение № 1 изложить в редакции:

«Приложение

к постановлению Администрации

Богураевского сельского поселения

от  13.02.2019  № 24

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

БОГУРАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г., в 2019-2030 годах»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Богураевского сельского поселения

«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г., в 2019-2030 годах»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Богураевского сельского поселения

«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г., в 2019-2030 годах»

Муниципальная программа Богураевского сельского поселения «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г., в 2019-2030 годах» определяет цели и основные приоритеты в жилищной сфере.

Реализация права граждан на жилище, обеспечение достойных и доступных условий проживания - одна из фундаментальных задач правового государства.

Выполнение национальной цели по созданию комфортной и безопасной среды для жизни населения обеспечивает градостроительная политика, направленная на создание условия для комплексного обновления населенных пунктов и повышения качества жизни граждан.

Одними из наиболее важных социальных проблем остаются проблемы обеспечения жильем категорий граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области, а также оказания гражданам государственной поддержки при приобретении (строительстве) жилья.

Одним из направлений улучшения жилищных условий граждан является ликвидация аварийного жилищного фонда.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной программы Богураевского сельского поселения

в сфере реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы направлены на обеспечение населения Богураевского сельского поселения  жилыми помещениями в рамках реализации приоритетных направлений государственной жилищной политики: обеспечения доступности жилья для всех категорий граждан, а также соответствия объема комфортности жилищного фонда потребностям населения.

Цель муниципальной программы – улучшение жилищных условий к 2030 году.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Белокалитвинского района на период до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 27.12.2018 № 283, цели и задачи по развитию жилищной сферы включают:

полное расселение и ликвидация аварийного многоквартирного жилищного фонда, подлежащего отселению до 2030 года;

улучшение жилищных условий семей.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", а также региональными проектами "Жилье (Ростовская область)", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ростовская область)" и "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда».

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Для достижения целей муниципальной программы поставлены следующие задачи:

1. Сокращение жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, расселение ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ. Решение задачи предполагает переселение семей, проживающих в фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, и снос домов, расселение которых завершено в полном объеме и земельные участки под которыми имеют перспективы использования.

2. Обеспечение жильем льготных категорий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях: детей-сирот, молодых и многодетных семей.

В рамках муниципальной программы предусмотрено участие муниципальных образований Белокалитвинского района и привлечение средств местных бюджетов.

II. Паспорт

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г., в 2019-2030 годах»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | - | Белоконев Владимир Павлович, глава Администрации Богураевского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Специалист первой категории сектора муниципального хозяйства Администрации Богураевского сельского поселения |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | - | этап I: 2019 - 2024 годы; этап II: 2025 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | - | улучшение жилищных условий к 2030 году отдельным категориям граждан |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | - | 61542,0 тыс. рублей: этап I: 52007,6 тыс. рублей; этап II: 9534,4 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | - | национальная цель: комфортная и безопасная среда для жизни; государственная программа Ростовской области: государственная программа Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденная Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642 |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с национальными целями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |
|  |  | 1. Цель муниципальной программы «Улучшение жилищных условий к 2030 году отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение граждан, проживающих в жилье, признанном аварийным в установленном порядке, пригодными для проживания жилыми помещениями |  | ОМСУ | возрастание | семей | статистический | 100 | 2023 год | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"; Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" | Специалист первой категории сектора муниципального хозяйства Администрации Богураевского сельского поселения | улучшение жилищных условий |
| 1.2. | Снос аварийного жилищного фонда |  | ОМСУ | возрастания | тыс. кв. м | статистический | - | - | - | - | - | - | _ |  | Специалист первой категории сектора муниципального хозяйства Администрации Богураевского сельского поселения | улучшение жилищных условий |

### Примечание.

### Используемые сокращения:

### ОМСУ - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

### ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п |  | Задача структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Иные муниципальные проекты |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. Муниципальный проект «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Специалист первой категории сектора муниципального хозяйства Администрации Богураевского сельского поселения Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | ### обеспечение граждан, проживающих в жилье, признанном аварийным в установленном порядке, пригодными для проживания жилыми помещениями |  | ### обеспечены безопасные условия проживания граждан, проживающих в аварийном фонде; вовлечены в оборот земельные участки |  | ### переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу |  |
| ### 1.2. Муниципальный проект ### «Жилье» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2. | ликвидация непригодного для проживания аварийного жилищного фонда |  | граждане переселены из аварийного жилищного фонда с использованием разрешенных способов переселения |  | создание благоприятных и безопасных условий для проживания населения |  |
| 2. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Снос аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Специалист первой категории сектора муниципального хозяйства Администрации Богураевского сельского поселения Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | ### ликвидация непригодного для проживания аварийного жилищного фонда |  | ### ликвидация отселенного аварийного жилищного фонда |  | создание благоприятных и безопасных условий для проживания населения |  |
| 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Богураевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | ### обеспечение граждан, проживающих в жилье, признанном аварийным в установленном порядке, пригодными для проживания жилыми помещениями |  | ### обеспечены безопасные условия проживания граждан, проживающих в аварийном фонде; вовлечены в оборот земельные участки |  | ### переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу |  |

4. Параметры финансового обеспечения

муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1. | Муниципальная программа Белокалитвинского района «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г., в 2019-2030 годах» (всего), в том числе: | _ | 17302,0 | _ | - | 17302,0 |
|  | Федеральный бюджет | _ | _ | _ | - | _ |
|  | Фонд развития территорий | _ | 7767,8 | _ | - | 7767,8 |
|  | Областной бюджет | _ | 7558,0 | _ | - | 7558,0 |
|  | Местный бюджет района | _ | 414,6 | _ | - | 414,6 |
|  | Местный бюджет поселений | _ | _ | _ | - | _ |
| 2. | ### Иной муниципальный проект «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (всего), , в том числе: | _ | _ | _ | - | _ |
|  | Фонд развития территорий | _ | _ | _ | - | _ |
|  | Областной бюджет | _ | _ | _ | - | _ |
|  | Местный бюджет района | _ | _ | _ | - | _ |
|  | Местный бюджет поселений | _ | _ | _ | - | _ |
| 3 | ### Муниципальный проект ### «Жилье» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» | _ | 17302,0 | _ | - | 17302,0 |
|  | Фонд развития территорий | _ | 7767,8 | _ | - | 7767,8 |
|  | Областной бюджет | _ | 7558,0 | _ | - | 7558,0 |
|  | Местный бюджет района | _ | 414,6 | _ | - | 414,6 |
|  | Местный бюджет поселений | _ | _ | _ | - | _ |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Снос аварийного жилищного фонда» (всего), в том числе: | _ | _ | _ | - | _ |
|  | Федеральный бюджет | _ | _ | _ | - | _ |
|  | Областной бюджет | _ | _ | _ | - | _ |
|  | Местный бюджет района | _ | _ | _ | - | _ |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Богураевском сельском поселении» | _ | 1561,6 | _ | - | 1561,6 |
|  | Федеральный бюджет | _ | _ | _ | - | _ |
|  | Областной бюджет | _ | _ | _ | - | _ |
|  | Местный бюджет района | _ | 1561,6 | _ | - | 1561,6 |

### III. ПАСПОРТ

### муниципального проекта «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | - | Белоконев Владимир Павлович, глава Администрации Богураевского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Специалист первой категории сектора муниципального хозяйства Администрации Богураевского сельского поселения |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | - | этап I: 2019 - 2024 годы; этап II: 2025 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | - | улучшение жилищных условий к 2030 году |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | - | 61542,0 тыс. рублей: этап I: 52007,6 тыс. рублей; этап II: 9534,4 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | - | национальная цель: комфортная и безопасная среда для жизни; государственная программа Ростовской области: государственная программа Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденная Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642 |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя |  | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (справочно) |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции |  | возраста-ния | ОМСУ | семей | - | - | - | - | - | - | Специалист первой категории сектора муниципального хозяйства Администрации Богураевского сельского поселения | – |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий ### «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Количество нежилых помещений, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | ### иные мероприятия | ### переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | ### единиц | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения

муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1. | Муниципальная программа Белокалитвинского района «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г., в 2019-2030 годах» (всего), в том числе:- | _ | 17302,0 | _ | - | 17302,0 |
|  | Федеральный бюджет | _ | _ | _ | - | _ |
|  | Фонд развития территорий | _ | _ | _ | - | _ |
|  | Областной бюджет | _ | 17302,0 | _ | - | 17302,0 |
|  | Местный бюджет района | _ | _ | _ | - | _ |
|  | Местный бюджет поселений | _ | _ | _ | - | _ |
| 2. | ### Иной муниципальный проект «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (всего), , в том числе: | _ | _ | _ | - | _ |
|  | Фонд развития территорий | _ | _ | _ | - | _ |
|  | Областной бюджет | _ | _ | _ | - | _ |
|  | Местный бюджет района | _ | _ | _ | - | _ |
|  | Местный бюджет поселений | _ | _ | _ | - | _ |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Снос аварийного жилищного фонда» (всего), в том числе: | -__ | -_ | _- | - | _- |
|  | Федеральный бюджет | _ | _ | _ | - | _ |
|  | Областной бюджет | _ | - | _ | - | _ |
|  | Местный бюджет района | _- | _- | _- | - | _- |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Богураевском сельском поселении» | _ | 1561,6 | _ | - | 1561,6 |
|  | Федеральный бюджет | _ | _ | _ | - | _ |
|  | Областной бюджет | _ | _ | _ | - | _ |
|  | Местный бюджет района | _ | 1561,6 | _ | - | 1561,6 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО должность, наименование структурного подразделения Администрации Богураевского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Переселение граждан». | Х | Специалист первой категории сектора муниципального хозяйства Администрации Богураевского сельского поселения | – | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. «Межведомственная комиссия осуществляет оценку и обследование помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». | Х | Специалист первой категории сектора муниципального хозяйства Администрации Богураевского сельского поселения | Заключение об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Муниципалитет направляет собственникам помещений уведомление о признании их дома аварийным. | Х | Специалист первой категории сектора муниципального хозяйства Администрации Богураевского сельского поселения | Постановление Администрации Богураевского сельского поселения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Муниципалитет предлагает помещение маневренного фонда как вариант для временного проживания. | Х | Специалист первой категории сектора муниципального хозяйства Администрации Богураевского сельского поселения | Уведомление в свободной форме. | – |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Собственнику жилого дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, включенному в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предоставляется другое жилое помещение либо его выкуп. | Х | Специалист первой категории сектора муниципального хозяйства Администрации Богураевского сельского поселения | Программа. | – |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5. Муниципалитет заключает соглашение с собственником жилого помещения на возмещение за жилое помещение, сроки и другие условия изъятия определяются соглашением с собственником жилого помещения. | Х | Специалист первой категории сектора муниципального хозяйства Администрации Богураевского сельского поселения | Соглашение. | – |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6. Муниципалитет заключает договор услуги по проведению независимой оценки стоимости объекта оценки определить рыночную стоимость квартиры проводится ее оценка. | Х | Специалист первой категории сектора муниципального хозяйства Администрации Богураевского сельского поселения | Требование Федерального закона 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». | – |
| 1.8. | Контрольная точка 1.7. Муниципалитет заключает соглашение с собственником жилого помещения на возмещение за жилое помещение, сроки и другие условия изъятия определяются соглашением с собственником жилого помещения. | Х | Специалист первой категории сектора муниципального хозяйства Администрации Богураевского сельского поселения | Соглашение. | – |

Примечание.  Х – данные ячейки не заполняются.

IV. Муниципального проекта «Жилье» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | - | Белоконев Владимир Павлович, глава Администрации Богураевского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Специалист первой категории сектора муниципального хозяйства Администрации Богураевского сельского поселения |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | - | этап I: 2019 - 2024 годы; этап II: 2025 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | - | улучшение жилищных условий к 2030 году |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | - | 17302,0 тыс. рублей: этап I: 0,0 тыс. рублей; этап II: 17302,0 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | - | национальная цель: комфортная и безопасная среда для жизни; государственная программа Ростовской области: государственная программа Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденная Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642 |

### 2. Показатели муниципального  проекта

| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица изме-рения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2024) | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | инфор-мацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ### ликвидация непригодного для проживания аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Планируемая площадь сноса расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | возраста-ния | ОМСУ | тыс. кв. метров | - | - | - | - | - | - | Сектор муниципального хозяйства Администрации Богураевского сельского поселения | - |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача муниципального проекта «Жилье» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан | ### иные мероприятия | ### ликвидация отселенного аварийного жилищного фонда | ### единиц | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения муниципального проекта «Жилье» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»

| ### № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2026 | 2027 | 2028 | ### Всего |
| ### 1. | ### Муниципальный проект «Жилье» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (всего), ### в том числе: | ### Х | 15740,4 | 0,0 | 0,0 | 15740,4 |
|  | Федеральный бюджет | ### Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | ### Х | 15740,4 | 0,0 | 0,0 | 15740,4 |
|  | Фонд развития территорий | ### Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | ### Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Белокалитвинского района | ### Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | ### Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2 | ### Мероприятие (результат) 1 ### «обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (всего), ### в том числе: | ### Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | ### Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | ### Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Фонд развития территорий | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Белокалитвинского района | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО должность, наименование структурного подразделения Администрации Богураевского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Жилье» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Снос многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Богураевского сельского поселения | Прочий тип документа Информационная справка о реализации мероприятий. | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Разработка проектной документации по объекту жилищного фонда" | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Богураевского сельского поселения | Прочий тип документа Информационная справка о реализации мероприятий. | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Прохождение государственной экспертизы и получение положительного заключения на достоверность определения сметной стоимости по объекту | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Богураевского сельского поселения | Прочий тип документа Информационная справка о реализации мероприятий. | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Заключение муниципального контракта на снос многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу. | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Богураевского сельского поселения | муниципальный контракт | – |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

V. Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Снос или реконструкция расселенного аварийного 
жилищного фонда и информирование о проделанной работе Администрации Белокалитвинского района в течение месяца после завершения работ»»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | - | Белоконев Владимир Павлович, глава Администрации Богураевского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Специалист первой категории сектора муниципального хозяйства Администрации Богураевского сельского поселения |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | - | этап I: 2019 - 2024 годы; этап II: 2025 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | - | улучшение жилищных условий к 2030 году |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | - | 0,0 тыс. рублей: этап I: 0,0 тыс. рублей; этап II: 0,0 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | - | национальная цель: комфортная и безопасная среда для жизни; государственная программа Ростовской области: государственная программа Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденная Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642 |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя |  | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (справочно) |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Планируемая площадь сноса расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции |  | возрастания | ГП РО | тыс. кв. метров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сектор муниципального хозяйства | – |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Ликвидация непригодного для проживания аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) «Снос расселенных аварийных домов» | ### иные мероприятия (результаты) | ### ликвидация отселенного аварийного жилищного фонда | ### единиц | ### 2 | ### - | ### - | ### - | ### - |

Примечание.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1. | Муниципальная программа Белокалитвинского района «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г., в 2019-2030 годах» (всего), в том числе: | _ | _ | _ |  | _ |
|  | Федеральный бюджет | _ | _ | _ |  | _ |
|  | Фонд развития территорий | _ | _ | _ |  | _ |
|  | Областной бюджет | _ | _ | _ |  | _ |
|  | Местный бюджет района | _ | _ | _ |  | _ |
|  | Местный бюджет поселений | _ | _ | _ |  | _ |
| 2. | Иной муниципальный проект «формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда», в том числе: | _ | _ | _ |  | _ |
|  | Фонд развития территорий | _ | _ | _ |  | _ |
|  | Областной бюджет | _ | _ | _ |  | _ |
|  | Местный бюджет района | _ | _ | _ |  | _ |
|  | Местный бюджет поселений | _ | _ | _ |  | _ |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Снос или реконструкция расселенного аварийного жилищного фонда и информирование о проделанной работе Администрации Белокалитвинского района в течение месяца после завершения работ»», в том числе: | _ | _ | _ |  | _ |
|  | Федеральный бюджет | _ | _ | _ |  | _ |
|  | Областной бюджет | _ | _ | _ |  | _ |
|  | Местный бюджет района | _ | _ | _ |  | _ |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Богураевском сельском поселении» | _ | 1561,6 | _ | - | 1561,6 |
|  | Федеральный бюджет | _ | _ | _ | - | _ |
|  | Областной бюджет | _ | _ | _ | - | _ |
|  | Местный бюджет района | _ | 1561,6 | _ | - | 1561,6 |

5. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Ликвидация непригодного для проживания аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Снос многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» | Х | Специалист первой категории сектора муниципального хозяйства Администрации Богураевского сельского поселения | - | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. «Инструментальное обследование технического состояния объекта». | Х | Специалист первой категории сектора муниципального хозяйства Администрации Богураевского сельского поселения | - | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Разработка проектной документации по объекту | Х | Специалист первой категории сектора муниципального хозяйства Администрации Богураевского сельского поселения | - | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Прохождение государственной экспертизы и получение положительного заключения на достоверность определения сметной стоимости по объекту. | Х | Специалист первой категории сектора муниципального хозяйства Администрации Богураевского сельского поселения | - | – |
| ### 1.5. | Контрольная точка 1.4. Заключение муниципального контракта на снос многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу. | Х | Специалист первой категории сектора муниципального хозяйства Администрации Богураевского сельского поселения | муниципальный контракт | – |

Ведущий специалист	Н.Ф. Пономарева

VI. Паспорт

Комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Богураевском сельском поселении»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | - | Белоконев Владимир Павлович, глава Администрации Богураевского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Специалист первой категории сектора муниципального хозяйства Администрации Богураевского сельского поселения |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | - | этап I: 2019 - 2024 годы; этап II: 2025 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | - | улучшение жилищных условий к 2030 году |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | - | 0,0 тыс. рублей: этап I: 0,0 тыс. рублей; этап II: 0,0 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | - | национальная цель: комфортная и безопасная среда для жизни; государственная программа Ростовской области: государственная программа Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденная Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642 |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя |  | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (справочно) |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Планируемая площадь сноса расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции |  | возрастания | ГП РО | тыс. кв. метров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сектор муниципального хозяйства | – |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Реализация гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### реализация гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания | ### иные мероприятия (результаты) | ### приобретение жилищного фонда | ### единиц | ### 1 | ### - | ### 1 | ### - | ### - |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1. | Муниципальная программа Белокалитвинского района «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г., в 2019-2030 годах» (всего), в том числе: | _ | _ | _ |  | _ |
|  | Федеральный бюджет | _ | _ | _ |  | _ |
|  | Фонд развития территорий | _ | _ | _ |  | _ |
|  | Областной бюджет | _ | _ | _ |  | _ |
|  | Местный бюджет района | _ | _ | _ |  | _ |
|  | Местный бюджет поселений | _ | _ | _ |  | _ |
| 2. | Иной муниципальный проект «формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда», в том числе: | _ | _ | _ |  | _ |
|  | Фонд развития территорий | _ | _ | _ |  | _ |
|  | Областной бюджет | _ | _ | _ |  | _ |
|  | Местный бюджет района | _ | _ | _ |  | _ |
|  | Местный бюджет поселений | _ | _ | _ |  | _ |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Снос или реконструкция расселенного аварийного жилищного фонда и информирование о проделанной работе Администрации Белокалитвинского района в течение месяца после завершения работ»», в том числе: | _ | _ | _ |  | _ |
|  | Федеральный бюджет | _ | _ | _ |  | _ |
|  | Областной бюджет | _ | _ | _ |  | _ |
|  | Местный бюджет района | _ | _ | _ |  | _ |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Богураевском сельском поселении» | _ | 1561,6 | _ | - | 1561,6 |
|  | Федеральный бюджет | _ | _ | _ | - | _ |
|  | Областной бюджет | _ | _ | _ | - | _ |
|  | Местный бюджет района | _ | 1561,6 | _ | - | 1561,6 |

5. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Реализация гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. Реализация гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания | Х | Специалист первой категории сектора муниципального хозяйства Администрации Богураевского сельского поселения | - | – |

Ведущий специалист	Н.Ф. Пономарева