Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной Богураевского сельского поселения  «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г., в 2019-2030 годах» за первое полугодие  2026 года

В целях создания благоприятных и комфортных условий проживания в рамках реализации муниципальной программы Богураевского сельского поселения «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г., в 2019-2030 годах», утвержденной постановлением Администрации Богураевского сельского поселения от 13.02.2019 № 24. На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 14933,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью– 14933,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия  2026 года составило 9493,6 тыс. рублей. Процент освоения  составляет 63,6  следующие структурные элементы:

Достижению результатов в 2026 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

Для достижения целей муниципальной программы поставлены следующие задачи:

1. Сокращение жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, расселение ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ. Решение задачи предполагает переселение семей, проживающих в фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, и снос домов, расселение которых завершено в полном объеме и земельные участки под которыми имеют перспективы использования.

2. Обеспечение жильем льготных категорий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях: детей-сирот, молодых и многодетных семей.

В рамках муниципальной программы предусмотрено участие муниципальных образований Белокалитвинского района и привлечение средств местных бюджетов.

В дальнейшем предлагается продолжить осуществление мероприятий муниципальной программы вплоть до 2030 года. Основные мероприятия программы включены в постановление Администрации Богураевского сельского поселения от 13.02.2019 № 24 «Об утверждении муниципальной программы Богураевского сельского поселения «Переселение граждан 
из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2019 – 2030 годах».