|  | УТВЕРЖДЕН Глава Администрации Богураевского сельского поселения ________________________В.П.Белоконев «15» июля 2026 г. |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных

аварийными после 1 января 2012г., в 2019-2030 годах»

За 1 полугодие 2026 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогноз-ное значение на конец текущего года | Информа-ционная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Улучшение жилищных условий к 2030 году отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обеспечение граждан, проживающих в жилье, признанном аварийным в установленном порядке, пригодными для проживания жилыми помещениями | ОМСУ | возрастание | семей | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | - |
| 2 |  | Снос аварийного жилищного фонда | ОМСУ | возрастания | тыс. кв. м | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г., в 2019-2030 годах» (всего), в том числе: | 14933,1 | 14933,1 | 14933,1 | 9493,6 | 9493,6 | 63,6 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Фонд развития территорий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 13080,1 | 13080,1 | 13080,1 | 7767,8 | 7767,8 | 0 |  |
| Местный бюджет района | 1853,0 | 1853,0 | 1853,0 | 1725,8 | 1725,8 | 0 |  |
| Местный бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| ### Иной муниципальный проект «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Фонд развития территорий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Местный бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| ### Муниципальный проект ### «Жилье» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Местный бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Снос аварийного жилищного фонда» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Местный бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Богураевском сельском поселении» | 1561,6 | 0,0 | 1561,6 | 1434,4 | 1434,4 | 92 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет района | 1561,6 | 0,0 | 1561,6 | 1434,4 | 1434,4 | 0 |  |