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Глава Администрации
 Богураевского сельского поселения

________________________В.П.Белоконев

«15» июля 2026 г.









ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
[bookmark: _Ref138419841]«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных
 аварийными после 1 января 2012г., в 2019-2030 годах»
За 1 полугодие 2026 года






1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогноз-ное значение на конец текущего года
	Информа-ционная система
	Комментарий




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Цель муниципальной программы «Улучшение жилищных условий к 2030 году отдельным категориям граждан»

	1
	
	Обеспечение граждан, проживающих в жилье, признанном аварийным в установленном порядке, пригодными для проживания жилыми помещениями
	ОМСУ
	возрастание
	семей
	4
	4
	4
	-
	4
	4
	-
	-

	2
	
	Снос аварийного жилищного фонда
	ОМСУ
	возрастания
	тыс. кв. м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




2
	



2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
	Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Белокалитвинского района «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г., в 2019-2030 годах» (всего), в том числе:
	14933,1
	14933,1
	14933,1
	9493,6
	9493,6
	63,6
	

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	

	Фонд развития территорий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	

	Областной бюджет
	13080,1
	13080,1
	13080,1
	7767,8
	7767,8
	0
	

	Местный бюджет района
	1853,0
	1853,0
	1853,0
	1725,8
	1725,8
	0
	

	Местный бюджет поселений 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	

	Иной муниципальный проект «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	

	Фонд развития территорий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	

	Местный бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	

	Муниципальный проект
«Жилье» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	

	Местный бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Снос аварийного жилищного фонда» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	

	Местный бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Богураевском сельском поселении»
	1561,6
	0,0
	1561,6
	1434,4
	1434,4
	92
	

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	Местный бюджет района
	1561,6
	0,0
	1561,6
	1434,4
	1434,4
	0
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