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Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Богураевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Богураевского сельского поселения» по итогам первое полугодия 2026 года

Муниципальная программа Богураевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Богураевского сельского поселения»
(далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Богураевского сельского поселения от  08.12.2017 № 107. На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 34811,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –34811,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 1259,4 тыс. рублей или 3,6 процента
от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории Богураевского сельского поселения» включает в себя следующие структурные элементы:
- «Комплекс процессных мероприятий «Основные направления благоустройства территории»;
 - «Комплекс процессных мероприятий «Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения»;
В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Богураевского сельского поселения» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципальной программы. 
Достижение показателей запланировано на конец года, риски не достижения отсутствуют.
	На реализацию комплекса процессных мероприятий «Основные направления благоустройства территории» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 2461,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –2461,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодие 2026 года составило 1259,4 тыс. рублей или 51,2 процента.
	В рамках комплекса процессных мероприятий «Основные направления благоустройства территории» в 2026 году предусмотрено 4 мероприятия (результат), завершение которого запланировано на конец 2026 года.
	Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные к решению вопросов в сфере благоустройства территорий муниципального образования Богураевское сельское поселение» оценивается на основании 17 контрольных точек.
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