Пояснительная информация к отчету о ходе реализации Муниципальной программы Богураевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

по итогам 1 полугодия 2026 года

Муниципальная программа Богураевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Богураевского сельского поселения от 30.11.2018 № 132.

На реализацию муниципальной программы

в 2026 году предусмотрено 2194,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2194,6 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия в 2026 году составило 565,0 тыс. рублей или 25,75 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Богураевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» включает в себя следующие структурные элементы:

-Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».

В рамках муниципальной программы Богураевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципальной программы. По итогам 1 полугодия 2026 года достижение показателей не запланировано.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2026 году  муниципальной (комплексной) программой предусмотрено 2194,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2194,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 565,0 тыс. рублей или 25,75 процентов.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.